# Протокол № 2

# рабочей встречи по проекту «Таможенное оформление импорта и экспорта»

| Онлайн-конференция, Skype for business | 29 июля 2020 г. 10ч 00 мин – 12ч 00 мин |
| --- | --- |
| Участники рабочей встречи: От ПАО «Аэрофлот»:; Николаева И.А., Ляпин Д.И. Сагитова Е.П. Соловьева Т.И. Тон О.Н., Бородин А.И.. От «РАМАКС»:; Кокорин И.С., Журавский Н.Д., Фролова Е.Ю.. От «САП СНГ»:; Овчинникова К.?. |

РЕШЕНИЯ:

- Согласование требований к реализуемым отчетам и программам в системе SAP ERP по таможенному оформлению.

- Согласование схемы концептуального решения по таможенному оформлению грузов ПАО «Аэрофлот».

ТРЕБОВАНИЯ:

  - Разработка «рабочего места» для сотрудников таможенного брокера «Центурион Логистик» для формирования отчета о расходах на таможенное оформление, а также отчета о расходах на услуги брокера. Предусмотреть возможность проставления отметки о передаче груза в ПАО «Аэрофлот».

  - Возможность отправки в ЦЛ уведомления о предоставлении некорректно сформированного XML c данными ДТ. Контроль отправленных данных и ведение истории переписки с ЦЛ в «Мониторинг загрузки данных ДТ».

  - Формирование в программах «карточка AWB», «карточка ГТД» выходных PDF форм авианакладной, таможенной декларации соответственно.

  - В отчете «Мониторинг таможенного оформления» отображение связи объектов импорта и экспорта.

  - Ведение в отчете «Мониторинг таможенного оформления» истории переписки между разными подразделениями по устранению ошибочных ситуаций в процессе таможенного оформления.

  - Передача данных авианакладных в SAP Cargo с пометкой «разгрузка разрешена».

  - Доработка схемы концептуального решения с учетом следующих замечаний:

    - В объекте «Центурион логистик» добавить шаги формирования отчетов о расходах на таможенное оформление, отчета об уплате услуг брокера.

    - В объекте «ОТО ДУЗД» доработать процесс формирования ДКЗ на таможенные услуги.

    - В объекте «Склад» исправить процесс блокировки поступления при включении фрахтовых расходов в стоимость ТМЦ.

    - В объекте «Склад» добавить процесс физической сверки количества поступающего материала с данными таможенной декларации.

  - Определить ответственное подразделение за перемещение груза на склады ПАО «Аэрофлот». Как происходит процесс передачи груза.

  - Добавить процесс «Претензионные работы» с поставщиками в случае расхождения количества полученного груза.

  - Добавить процесс «Претензионные работы» при появлении расхождений в отчетах сверках о расходах таможенного брокера.

Согласовано:

| Главный бухгалтер (ДБУ) |  | Николаева. И.А. |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главного бухгалтера (ДБУ) |  | Ляпин Д.И. |
| Заместитель директора департамента (ДБУ) |  | Сагитова Е.П., |
| Заместитель начальника отдела (ОУИ и УР ДБУ) |  | Тон. О.Н. |
| Главный специалист (ГКиКР) |  | Бородин А.И. |
| Руководитель отдела (АО «РАМАКС Интернейшнл») |  | Кокорин И.С. |
| Руководитель отдела (АО «РАМАКС Интернейшнл») |  | Журавский Н.Д. |
| ?(ООО «САП СНГ») |  | Овчинникова К.? |
| Консультант (АО «РАМАКС Интернейшнл») |  | Фролова Е. Ю. |