# Протокол № 3

# рабочей встречи по проекту «Таможенное оформление импорта и экспорта»

| ПАО «Аэрофлот», ДУЗД, переговорная | 10 августа 2020 г. 11ч 00 мин – 12ч 00 мин |
| --- | --- |
| Участники рабочей встречи: От ПАО «Аэрофлот»:; ДУЗД: Рудый Д.В.. От «РАМАКС»:; Кокорин И.С., Киселев С.С., Фролова Е.Ю.. |

РЕШЕНИЯ:

- Согласование схемы концептуального решения по таможенному оформлению грузов ПАО «Аэрофлот».

- Формирование требований к реализуемым отчетам и программам в системе SAP ERP по таможенному оформлению.

ТРЕБОВАНИЯ:

  - Добавить в схему объект «ФТС «Шереметьевская таможня», с описанием процессов предварительного контроля таможни, оплаты таможенных расходов и выпуска ДТ в электронном виде.

  - Перенести процесс «Отчет по расходам денежных средств на таможенное оформление ДТ» из объекта «Центурион Логистик» в объект «ФТС «Шереметьевская таможня»» (загрузка осуществляется из личного кабинета ПАО «Аэрофлот»).

  - Изменить в объекте «ОТО ДУЗД» процесс проставления отметки «Груз получен» на «Груз передан на склад».

  - Необходимо в «Мониторе загрузки данных ДТ» предусмотреть для поставок без заказов установки статуса «Поставка без заказа».

  - Необходимо в «Мониторе загрузки данных ДТ» и «карточке ГТД» добавить функцию проставления метки «Груз передан на склад» с возможностью указания номера склада, на который передан груз после выпуска ФТС для сотрудников ОТО ДУЗД.

  - Поиск по ДТ осуществлять по уникальному номеру таможенной декларации (последние 7 цифр номера ДТ) с автоматическим проставлением даты.

Принять к сведению:

- Оплата таможенных расходов происходит автоматически с корпоративной карты ПАО «Аэрофлот» при выпуске таможенной декларации.

- Существуют поставки (отправка/получение из представительств, бюллетени и т.д.), к которым не создаются заказы в системах  AMOS и  SAP ERP

Согласовано:

| Заместитель начальника отдела (ОТО ДУЗД) |  | Рудый Д.В. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель отдела (АО «РАМАКС Интернейшнл») |  | Кокорин И.С. |
| Консультант (АО «РАМАКС Интернейшнл») |  | Киселев С.С. |
| Консультант (АО «РАМАКС Интернейшнл») |  | Фролова Е. Ю. |