# Протокол № 12

# рабочей встречи по проекту «Таможенное оформление импорта и экспорта»

| Онлайн-конференция, Skype for business | 15 февраля 2021 г. 16ч 30 мин – 17ч 30 мин |
| --- | --- |
| Участники рабочей встречи: От ПАО «Аэрофлот»:; ДБУ: Николаева И.А., Ляпин Д.И., Сагитова Е., Тон О.Н. ДФПА: Ляшов В.В., Князева Н.Б., Зорина Н.Н., Радченко Т.В., Цатурова О.Е., Рогова О.В ДУЗД: Рудый Д.В.. От «РАМАКС»:; Кокорин И.С., Баранова С.С., Фролова Е.Ю.. |

Повестка:

- Краткий отчет результатов работ по проекту с момента старта в ПЭ (с 01.02.2021г. по 15.02.2021г.)

- Обсуждение открытых вопросов:

  - Налаживание канала связи ДФПА с ДУЗД по вопросам определения МВЗ

  - Прикрепление скан образов таможенных деклараций

  - Определение номеров договоров для настроечной таблицы контрагентов:

- 10131010 - Таможенный пост Центральный (центр электронного декларирования)

- 10805010 - Таможенный пост Северо-Кавказский (центр электронного декларирования)

- 10404010 - Таможенный пост Аэропорт Казань.

  - Обработка деклараций в случае нестандартных ситуаций с вводом поставок.

  - Проблемные вопросы, возникшие в ходе двухнедельной эксплуатации.

Решения:

- Отчет за период с 01.02.2021 по 15.02.2021

| Тип ДТ | Загружено | Обработано | Вручную | Автоматом | Пустые платежи (без ДКЗ) | ДКЗ создан | Ошибки при создании ДКЗ | Обработка через ZGTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИМ | 561 | 496 | 45 | 435 | 30 | 348 | 22 | 16 |
| ЭК | 222 | 95 | 95 | 0 | 55 | 35 | 5 | 0 |

По результатам начального этапа ввода в промышленную эксплуатацию на основании данных таможенных деклараций провести анализ возможности настройки уведомления по e-mail ответственного за создание поставок в системах AMOS/SAP ERP, в случае отсутствия данных в системе SAP ERP.

Ответственный РАМАКС. Срок 20.02.2021г.

2.а Предложена коммуникация ДФПА-ОТО ДУЗД через консультантов РАМАКС по вопросам определения категории груза/МВЗ.

п. 2.a cкорректирован в соответствии с уточнениями Зориной Н.Н. от 19.02.2021:

На совещании была определена коммуникация ДБУ с консультантами РАМАКС для случая если МВЗ не корректно проставляется при автоматической проводке.

Если необходима коммуникация «ДФПА с ДУЗД по вопросам определения МВЗ» при обработке позиций «без заказа» предлагается следующий порядок. Сотрудник ДУЗД направляет по электронной почте письмо с вопросом в адрес ДФПА с копией консультантов РАМАКС. Контакты в ДФПА: Зорина Надежда Николаевна <nzorina@aeroflot.ru>; Сыпливец Галина Васильевна gsyplivets@aeroflot.ru.

2.b Проработка решения по прикреплению скан копий ДТ.

Возможные варианты:

- Автоматизировать процесс распаковки архивов на сетевом диске, копирование ДТ в необходимую сетевую папку/отправка на e-mail для распознавания ДТ по QR-коду и автоматического прикреплению документов к карточке ДТ.

- Запросить у ЦЛ возможность присылать файлы в PDF формате совместно с XML с данными ДТ на почтовый ящик для автоматической загрузки в карточку ДТ посредством интеграции.

Ответственный РАМАКС. Срок 20.02.2021г.

Проработка вопроса сотрудниками ДБУ/ДУЗД ручного прикрепления скан образов на период проработки решения об автоматизации процесса.

2.с. Проработка вопроса по соответствию контрагента и таможенного органа сотрудниками ДБУ. Срок 19.02.2021г.

2.d. Проработка вопроса отложена до стабилизации системы (01.03.2021г.) для сбора и анализа случаев неконсистентности данных AMOS/SAP ERP и позиций деклараций.

2.е. Подготовка отчета по загруженным, обработанным ДТ и ведение статистики проблемных случаев обработки ДТ и формирования проводок к рабочим встречам. Ответственный РАМАКС

# Реестр устранения замечаний в период стабилизации ПЭ по проекту «Таможенное оформление импорта и экспорта»

| Отчет | № п/п | Замечания | Решение | Дата | Комментарии РАМАКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проработка вопросов прикрепления скан образов ДТ | 1 | Автоматическое прикрепление скан образов ДТ к карточке ДТ | Проработка вопроса с IT блоком | 20.02.2021 г. |  |
|  | 2 | Получение от Центурион Логистик на e-mail, предназначенный для интеграции. | Проработка вопроса с Центурион Логистик ответственным от ОТО ДУЗД | 20.02.2021 г. | Предоставление драфта письма с ответом Центурион Логистик на запрос о предоставлении PDF файлов вместе с XML |
| Обработка деклараций в случае нестандартных ситуаций с вводом поставок. | 3 | Автоматизация обработки в случае неконсистентности данных AMOS/SAP ERP и позиций деклараций | В проработке | 20.02.2021 г. | Сбор и анализ проблемных ситуаций. |
| Доработка форм инвойсов для экспорта | 4 | Разработка недостающих форм инвойсов для экспортных деклараций | В разработке | 05.03.2021г. | Сбор требований от пользователей для новых форм инвойсов |
| Проработка уведомления по email по проблеме отсутствия поставки с номером AWB в системе SAP ERP. | 5 | Автоматизация отправки по email ответственному за создание заказа/поставки, в случае отсутствия данных в системе SAP ERP. | В проработке | 20.02.2021г. | Анализ возможности автоматизации |
| Отчет-сверка по реестрам оказанных услуг таможенного брокера. | 6 | Автоматизация загрузки реестра и распределения затрат на услуги брокера по МВЗ | В разработке | 24..02.2021г. |  |
| Отчет-сверка ФТС | 7 | Автоматизация загрузки отчета ФТС по таможенным платежам, сверка с данными загруженных ДТ | В разработке | 05.03.2021г. |  |

Согласовано:

| Главный бухгалтер (ДБУ) |  | Николаева. И.А. |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора департамента (ДФПА) |  | Ляшов В.В. |
| Заместитель главного бухгалтера (ДБУ) |  | Ляпин Д.И. |
| Заместитель директора департамента (ДБУ) |  | Сагитова Е.П. |
| Заместитель начальника отдела (ДБУ) |  | Тон О.Н. |
| Заместитель директора департамента (ДФПА) |  | Князева Н.Б. |
| Руководитель группы методологии и аналитических расчетов (ДФПА) |  | Зорина Н.Н. |
| Заместитель начальника отдела (ОТО ДУЗД) |  | Рудый Д.В. |
| Заместитель начальника отдела планирования и анализа ДАТО (ДФПА) |  | Цатурова О.Е. |
| Главный специалист (ДФПА) |  | Радченко Т.В. |
| Главный специалист (ДФПА) |  | Рогова О.В. |
| Руководитель отдела интеграции и поддержки решения ТОиР (АО «РАМАКС Интернейшнл») |  | Кокорин И.С. |
| Консультант (АО «РАМАКС Интернейшнл») |  | Баранова С.С. |
| Консультант (АО «РАМАКС Интернейшнл») |  | Фролова Е. Ю. |